103年度中央政府預算

截至第2季執行情形書面報告

行政院主計總處編製

中華民國103年9月

壹、前言

依預算法第61條規定，各機關執行歲出分配預算，應按月或分期實施計畫之完成進度與經費支用之實際狀況逐級考核之，並由中央主計機關將重要事項考核報告送立法院備查。本總處爰就本（103）年度中央政府預算（含總預算、特別預算、附屬單位預算）截至第2季（6月底）之執行情形，提出書面報告送請  大院備查。

貳、總預算執行狀況

本年度中央政府總預算歲入為1兆7,069億元，歲出為1兆9,162億元，經實際執行結果：

一、歲入部分

本年度總預算歲入1兆7,069億元，截至第2季之累計執行數為8,013億元，占累計分配預算數7,784億元之103％（詳附表1）。

二、歲出部分

（一）本年度總預算歲出1兆9,162億元，截至第2季之累計執行數為9,462億元，占累計分配預算數1兆303億元之92％（詳附表2）。

（二）按執行機關別觀察，截至第2季之歲出預算執行數占累計分配預算數之比率已達90％以上者，計有行政院主管之主計總處、人事行政總處、公務人力發展中心、經濟建設委員會（國家發展委員會）、客家委員會及所屬、中央選舉委員會及所屬、研究發展考核委員會（國家發展委員會）、檔案管理局、公平交易委員會、國家通訊傳播委員會、大陸委員會、飛航安全調查委員會及原住民族委員會等13個機關，以及立法院、司法院、考試院、監察院、內政部、財政部、法務部、經濟部、僑務委員會、國家科學委員會（科技部）、原子能委員會、農業委員會、環境保護署、海岸巡防署、金融監督管理委員會及國軍退除役官兵輔導委員會等16個主管機關。

三、融資調度情形

本年度中央政府總預算歲入歲出差短2,093億元，連同債務還本640億元，合共須融資調度2,733億元，預計以發行公債及賒借2,733億元彌平。截至第2季止債務還本661億元，發行公債及賒借2,292億元。

參、特別預算執行狀況

本年度尚在執行期間之中央政府流域綜合治理計畫第1期特別預算歲出可支用預算數為33億元，因該特別預算係於本年6月26日核定，自7月起分配，爰截至第2季止尚未有分配數及執行數。

肆、附屬單位預算執行狀況

本年度附屬單位預算（含營業及非營業部分）尚在　大院審議中，暫以行政院函送之預算案數作為執行依據，分析如下：

一、營業基金（國營事業）部分

（一）損益部分：本年度預算國營事業計17單位（另有附屬單位預算之分預算9單位，循例以合併報表之方式併入原投資事業內，不另單獨列示），其稅前淨利預算案數為1,534億元。截至第2季稅前淨利實際數為914億元，較稅前淨利分配預算數661億元，增加253億元，主要係中央銀行因外匯收益率提高增加稅前淨利，以及台灣電力股份有限公司因燃料價格較預計為低，生產成本減少等所致（詳附表3）。

（二）固定資產投資計畫部分：本年度國營事業編列固定資產投資計畫可支用預算數（含以前年度保留數及奉准先行辦理數，以下同）2,362億元。截至第2季之累計執行數為700億元，占累計分配預算數773億元之90％（詳附表4）。

二、營業基金以外之其他特種基金部分

（一）餘絀部分：本年度營業基金以外之其他特種基金合共105單位，包括作業基金80單位（其中國立大學校院校務基金52單位於附表5以彙總列數表達）、債務基金1單位、特別收入基金23單位及資本計畫基金1單位，其賸餘預算案數為832億元。截至第2季之賸餘實際數為565億元，較累計賸餘分配預算數276億元，增加289億元，主要係國軍營舍及設施改建基金之權利金收入、交通作業基金出售土地所獲賸餘較分配預算數增加，及農業特別收入基金因農村再生建設及發展計畫之各項費用支出較分配預算數減少等所致（詳附表5）。

（二）固定資產投資計畫部分：本年度營業基金以外之其他特種基金固定資產投資計畫可支用預算數834億元。截至第2季之累計執行數為174億元，占累計分配預算數271億元之64％，主要係交通作業基金國道高速公路（通車路段）橋梁耐震補強工程第2期建設計畫尚未完成估驗及配合工程需要調整設計等所致（詳附表6）。