103年度中央政府預算

第1季執行情形書面報告

行政院主計總處編製

中華民國103年5月

壹、前言

依預算法第61條規定，各機關執行歲出分配預算，應按月或分期實施計畫之完成進度與經費支用之實際狀況逐級考核之，並由中央主計機關將重要事項考核報告送立法院備查。本總處爰就本（103）年度中央政府預算（含總預算、附屬單位預算）第1季（截至3月底）之執行情形，提出書面報告送請  大院備查。

貳、總預算執行狀況

本年度中央政府總預算歲入為1兆7,069億元，歲出為1兆9,162億元，歲入歲出差短2,093億元，連同債務還本640億元，尚須融資調度數為2,733億元，以發行公債及賒借2,733億元彌平，經實際執行結果：

一、歲入部分

本年度總預算歲入1兆7,069億元，第1季之累計執行數為2,485億元，占累計分配預算數2,509億元之99％（詳附表1）。

二、歲出部分

（一）本年度總預算歲出1兆9,162億元，第1季之累計執行數為5,425億元，占累計分配預算數6,098億元之89％（詳附表2）。

（二）按執行機關別觀察，第1季之歲出預算執行數占累計分配預算數之比率已達90％以上者，計有行政院主管之主計總處、公務人力發展中心、地方行政研習中心、中央選舉委員會及所屬、檔案管理局、公平交易委員會、國家通訊傳播委員會、大陸委員會、公共工程委員會及原住民族委員會等10個機關，以及立法院、司法院、考試院、監察院、內政部、財政部、法務部、僑務委員會、國家科學委員會（科技部）、原子能委員會、農業委員會、勞工委員會（勞動部）、環境保護署、海岸巡防署、金融監督管理委員會及國軍退除役官兵輔導委員會等16個主管機關。

三、債務舉借及償還部分

本年度第1季債務舉借數1,942億元，占債務舉借預算數2,733億元之71％；債務償還預算數640億元，尚無債務償還數。

參、附屬單位預算執行狀況

本年度附屬單位預算（含營業及非營業部分）尚在　大院審議中，暫以行政院函送之預算案數作為執行依據，分析如下：

一、營業基金（國營事業）部分

（一）損益部分：本年度預算國營事業計17單位（另有附屬單位預算之分預算9單位，循例以合併報表之方式併入原投資事業內，不另單獨列示），其稅前淨利預算案數為1,534億元。第1季稅前淨利實際數為492億元，較稅前淨利分配預算數356億元，增加136億元，主要係中央銀行因外匯收益率提高增加稅前淨利等所致（詳附表3）。

（二）固定資產投資計畫部分：本年度國營事業編列固定資產投資計畫可支用預算數（含以前年度保留數及奉准先行辦理數，以下同）2,362億元。第1季之累計執行數為354億元，占累計分配預算數327億元之108％，主要係台灣中油股份有限公司煉製事業部大林廠蒸餾暨相關工場更新投資計畫進度超前等所致。（詳附表4）。

二、營業基金以外之其他特種基金部分

（一）餘絀部分：本年度營業基金以外之其他特種基金合共105單位，包括作業基金80單位（其中國立大學校院校務基金52單位於附表5以彙總列數表達）、債務基金1單位、特別收入基金23單位及資本計畫基金1單位，其餘絀預算數為832億元。第1季之賸餘實際數為420億元，較累計分配預算數193億元，增加227億元，主要係部分基金業務收入較預算分配數增加，或各項費用支出較預算分配數減少所致（詳附表5）。

（二）固定資產投資計畫部分：本年度營業基金以外之其他特種基金固定資產投資計畫可支用預算數834億元。第1季之累計執行數為73億元，占累計分配預算數107億元之68％，主要係交通作業基金國道高速公路（通車路段）橋梁耐震補強工程第2期建設計畫尚未完成估驗作業及配合施工需要調整計畫等所致（詳附表6）。