中華民國99年5月

98年度中央政府預算截至

第4季執行情形書面報告

行政院主計處編製

壹、前言

依預算法第61條規定，各機關執行歲出分配預算，應按月或分期實施計畫之完成進度與經費支用之實際狀況逐級考核之，並由中央主計機關將重要事項考核報告送立法院備查。本處爰就98年度中央政府預算（含總預算、特別預算、附屬單位預算）截至第4季（12月底）之執行情形，提出書面報告送請  大院備查。

貳、總預算執行狀況

本年度中央政府總預算歲入為1兆6,732億元，歲出為1兆8,097億元，歲入歲出差短1,365億元，連同債務還本650億元，尚須融資調度數為2,015億元，以發行公債及賒借1,650億元及移用以前年度歲計賸餘365億元彌補平衡，經執行結果：

一、歲入部分

本年度總預算歲入1兆6,732億元，截至第4季累計執行數（含應收數、保留數）為1兆5,535億元，較預算數減少1,197億元，主要係稅課收入短收2,155億元等所致（詳附表1）。

二、歲出部分

（一）本年度總預算歲出1兆8,097億元，截至第4季累計執行數（含應付數及保留數，以下同）為1兆7,155億元，達成本年度預算數之95％，執行情形良好（詳附表2）。

（二）按執行機關別觀察，各主管機關中除外交部主管執行率為88％（主要係辦理活路外交政策援贈經費較預計減少等所致），及行政院主管之國立故宮博物院執行率為53％（主要係配合節約措施節餘及故宮南部院區籌建計畫需重新修正計畫再行辦理等所致）、消費者保護委員會執行率為89％（主要均係人事費節餘所致）、原住民族委員會執行率為87％（主要係補助地方營建工程經費節餘等所致）、文化園區管理局執行率為86％（主要均係撙節業務支出及工程結餘所致），臺灣省政府執行率為86％、臺灣省諮議會執行率為86％（主要均係人事費節餘及撙節業務支出等所致）外，其餘均達90％以上。

三、歲入歲出差短及融資調度分析

依上述98年度中央政府總預算執行結果，歲入歲出差短1,620億元，併計債務還本650億元後，尚須融資調度2,270億元，經以發行公債及賒借收入1,645億元，及移用以前年度歲計賸餘625億元，予以彌平。

參、特別預算執行狀況

本年度尚在執行期間之中央政府特別預算計有5項，其中「振興經濟消費券發放特別預算」歲出累計執行數847億元，占可支用預算數857億元之99％；「振興經濟擴大公共建設特別預算（98年度）」歲出累計執行數1,430億元，占可支用預算數1,492億元之96％；「易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算」歲出累計執行數192億元，占可支用預算數282億元之68％；「石門水庫及其集水區整治計畫第2期特別預算」歲出累計執行數3億元，占可支用預算數20億元之15％；「莫拉克颱風災後重建特別預算」歲出累計執行數164億元，占可支用預算數341億元之48％（詳附表3）。

肆、附屬單位預算執行狀況

一、營業基金（國營事業）部分

（一）損益部分：98年度預算國營事業計21單位（另有附屬單位預算之分預算5單位，循例以合併報表之方式併入原投資事業決算內，不另單獨列示），截至第4季稅後純益實際數為3,150億元，較稅後純益預算數868億元，增加2,282億元（或263％），主要係中央銀行因銀行業定期存款成本率較預算數為低，利息費用減少，及台灣中油股份有限公司因實施浮動油價適度反應成本，調整油品價格，致銷貨收入較預算增加等所致（詳附表4）。

（二）固定資產投資計畫部分：98年度國營事業固定資產投資計畫可支用預算數（含以前年度保留數及奉准先行辦理數，以下同）2,299億元，截至第4季累計執行數為2,043億元，占可支用預算數之89％（詳附表5）。

二、營業基金以外之其他特種基金部分

- 餘絀部分：98年度營業基金以外之其他特種基金合共100單位，包括作業基金76單位（其中國立大學校院校務基金合共52單位，於附表6以彙總列數表達）、債務基金1單位、特別收入基金22單位及資本計畫基金1單位，截至第4季賸餘實際數71億元，較賸餘預算數592億元，減少521億元，主要係行政院公營事業民營化基金釋股預算未能如預期執行等所致（詳附表6）。

（二）固定資產投資計畫部分：98年度營業基金以外之其他特種基金固定資產投資計畫可支用預算數1,056億元，截至第4季累計執行數為627億元，占可支用預算數之59％，執行情形仍待加強（詳附表7）。