中華民國99年度

中央政府振興經濟擴大公共建設特別決算

總　說　明

壹、計畫實施概況

受全球金融海嘯衝擊影響，國內經濟面臨嚴峻情勢，為促進國內需求，維持經濟成長動能，本院依據振興經濟擴大公共建設特別條例規定編列本特別預算，以加速推動愛臺12建設為政策主軸，挑選具指標性之20大重點投資建設，茲將各項計畫實施概況分述如下：

一、國家資通訊應用建設

本計畫係辦理強化戶役政資訊系統與應用推廣、加強推動社區安全e化聯防機制—錄影監視系統整合、公共建築太陽光電系統示範、加速辦理智慧醫療照護等計畫。截至本年度止，強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫，已完成8,204萬筆戶籍相關電腦資料整理及戶役政資訊系統軟硬體設備系統升級先期作業等項；加強推動社區安全e化聯防機制—錄影監視系統整合計畫，已完成補助臺北市等23個縣（市）政府，於易發生犯罪場所建置監視錄影系統；公共建築太陽光電系統示範計畫，已完成補助縣（市）政府、鄉鎮市公所等設置4,000峰瓩（kWp）以上太陽光電系統，及削減溫室氣體排放，每年CO2減量3,088公噸等項；加速辦理智慧醫療照護計畫，已完成公告醫療影像及報告統一病歷互通格式及代碼標準規範等項。

二、原住民族基礎建設

本計畫係辦理優先搶通原鄉動脈計畫。截至本年度止，已完成屏東縣「滿州鄉農路改善工程」、花蓮縣「壽豐鄉農路改善工程」及「卓溪鄉農路改善工程」等項。

三、優質生活設施

本計畫係辦理自行車道整體路網規劃建設、建築風貌環境整建示範、加速生活圈道路交通系統建設、商圈改造、傳統零售市場更新改善、配合節能減碳東部自行車路網示範等計畫。截至本年度止，自行車道整體路網規劃建設計畫，已補助各地方政府辦理建置及規劃自行車道計92件計畫；建築風貌環境整建示範計畫，已完成補助屋齡超過20年以上之公、私有老舊合法建築物立面修繕等建築風貌整建計畫161件，及補助11個地方政府辦理騎樓整平工程；加速生活圈道路交通系統建設計畫，已辦理完成工程案55件及用地取得案82件；商圈改造計畫，共選出28處商圈設置環保節能設施及解說導覽設施等項；傳統零售市場更新改善計畫，已核定補助整修 194件、改建3件及新建工程5件；配合節能減碳東部自行車路網示範計畫，已完成台8線路側自行車道新建工程，及瑞穗鄉瑞北、富源暨瑞穗溫泉區自行車道景觀改善工程等項。

四、都市及工業區更新

本計畫係辦理都市更新關聯性工程、北中南老舊工業區之更新與開發、基隆火車站都市更新站區遷移、阿里山林業村及檜意森活村等計畫。截至本年度止，都市更新關聯性工程計畫，已完成補助地方政府13件工程；北中南老舊工業區之更新與開發計畫，已完成老舊工業區124.7公里污水管線更生汰換工程，及辦理北中南老舊工業區指標系統改善、道路機能強化等基礎設施改善作業等計288件；基隆火車站都市更新站區遷移計畫，刻正辦理臨時軌工程施作、永久軌細部設計審查作業及軍用線工程規劃；阿里山林業村及檜意森活村計畫，已完成動力室周邊景觀改善工程，及交通部臺灣鐵路管理局及嘉義市文化局之土地有償撥用等項。

五、下水道建設

本計畫係辦理污水下水道第四期建設計畫及加速都市雨水下水道建設計畫，截至本年度止，污水下水道第四期建設計畫，全國污水下水道用戶接管總戶數為148萬7,973戶，污水處理總戶數306萬9,447戶；加速都市雨水下水道建設計畫，已補助地方政府完成雨水下水道清淤、興建及規劃等工程共110件。

六、老舊校舍補強整建

本計畫係加速辦理高中職與國中小老舊校舍及相關設備補強整建計畫。截至本年度止，已完成高中職老舊校舍補強設計526棟、補強工程發包448棟；完成國中小老舊校舍補強設計621棟、補強工程發包563棟、拆除重建工程發包98校1,825間教室。

七、就學安全網

本計畫係辦理補助國民中小學學生午餐費、代收代辦費、緊急紓困助學金及加強補助國民教育經費；補助失業家庭高中職學生就學費用、緊急紓困助學金、工讀助學金及建教合作班學生學費補助；非自願性失業家庭大專校院學生之學費補助、緊急紓困助學金、工讀助學金及高中職以上學生就學貸款利息補助等事項。截至本年度止，已補助各地方政府國中小營養午餐學生數為52萬4,803人次；補助國民中小學代收代辦費學生數為33萬4,608人次；補助失業家庭子女就讀大專及高中職學生數計872人次；補助高中職建教合作班學生免學費6萬2,296人次等。

八、培育優質人力促進就業

本計畫係辦理培育優質人力促進就業、國庫增撥國家科學技術發展基金、農業產業研發及人才培訓提升方案、大專以上失業人士職前訓練方案等計畫。截至本年度止，培育優質人力促進就業計畫，已進用4萬4,608名大專畢業生至企業職場實習，及補助大專院校延攬研究人才4,422人次等項；國庫增撥國家科學技術發展基金計畫，已補助進(留)用2,900名專任研究助理、600名博士後研究人員及1,532名園區廠商研發人力；農業產業研發及人才培訓提升方案計畫，已陸續進用1,897名人員進行培訓，完成發表國內外期刊論文92篇、研究報告222篇等；大專以上失業人士職前訓練方案計畫，本年度計培訓1,981人。

九、山坡地及地層下陷地區防災

本計畫係加速辦理地層下陷區排水環境改善示範、加速國有林地治山防災及林道復建、加速山坡地治山防災及清疏、加速辦理地層下陷區排水環境改善示範等計畫。截至本年度止，加速辦理地層下陷區排水環境改善示範計畫，已完成雲林縣椬梧示範區工程發包等30件；加速國有林地治山防災及林道復建計畫，已完成崩塌地處理工程、防砂工程等144件、林道復建及改善工程等27件；加速山坡地治山防災及清疏計畫，已完成辦理野溪清疏184件、山坡地土砂災害緊急處理235件等項；加速辦理地層下陷區排水環境改善示範計畫，已完成雲林縣椬梧示範區、嘉義縣新塭與東石示範區綜合治水計畫工程發包30件，及海水養殖相關公共設施整建工程等11件。

十、自來水穩定供水及河川環境營造

本計畫係辦理加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水、加強辦理無自來水地區供水改善、加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造、加速辦理臺北地區漏水改善及穩定供水、蓄水建造物更新及改善等計畫。截至本年度止，加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫，已完成汰換管線長度約1,033公里；加強辦理無自來水地區供水改善計畫，已完成自來水延管工程227件及簡易自來水工程22件；加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫，已完成辦理防災減災工程堤防35公里，及河川環境改善工程12公里等項；加速辦理臺北地區漏水改善及穩定供水計畫，已完成管線汰換計166公里、小區區塊劃設及裝表計量分析計115小區、主動漏水檢測4,991件；蓄水建造物更新及改善計畫，已辦理水庫安全評估計畫15件，設施更新改善、庫區清淤及蓄水範圍保育工程51件。

十一、農村再生

本計畫係辦理水利會事業區外農田水利設施更新改善、加速重劃區急要農水路改善、重劃區外緊急農路設施改善等計畫。截至本年度止，水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫，已辦理完成更新改善灌排水路及相關水利構造物工程146件；加速重劃區急要農水路改善計畫，已補助宜蘭等15個地方政府辦理重劃區內急要農水路更新改善工程發包，及補助石門等9個農田水利會辦理灌排水路維護4,119公里等項；重劃區外緊急農路設施改善計畫，已辦理完成農路設施改善工程299件，農路環境改善約2,180公里。

十二、臺鐵安全提昇及支線改善

本計畫係辦理環島鐵路整體系統安全提昇、加速辦理臺鐵臺南沙崙支線及臺鐵新竹內灣支線改善等計畫。截至本年度止，環島鐵路整體系統安全提昇計畫，已完成竹東等7個站場更新及三泰隧道北口等隧道及路基改善強化等工程；加速辦理臺鐵臺南沙崙支線計畫，已完成中洲至沙崙間主體工程、系統機電工程及運轉測試；加速辦理臺鐵新竹內灣支線改善計畫，正積極辦理土建、車站及系統機電工程等項。

十三、北中南都市鐵路立體化及捷運化

本計畫係加速辦理臺北市區鐵路地下化東延南港工程、臺中都會區鐵路高架捷運化、高雄市區鐵路地下化及其延伸左營、臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設等計畫。截至本年度止，加速辦理臺北市區鐵路地下化東延南港工程計畫，已完成大坑溪至虎林街段高鐵隧道；臺中都會區鐵路高架捷運化計畫，已完成潭子段用地徵收、永久軌高架橋及軌道工程細部設計；高雄市區鐵路地下化計畫，已完成高雄車站先期工程；高雄鐵路地下化延伸左營計畫，已完成都市計畫變更及土地預為分割等作業；臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫，已完成臨時軌定線測量工程20公里。

十四、離島海運設施

本計畫係辦理澎湖國內商港建設、金門地區港埠建設及馬祖地區海運港埠建設等計畫。截至本年度止，澎湖國內商港建設計畫，已完成龍門尖山碼頭區信號台興建等工程；金門地區港埠建設計畫，已完成料羅港區2號碼頭整建及出境通關空間擴建等工程；馬祖地區海運港埠建設計畫，已完成福澳浮動碼頭工程，並於本年12月30日啟用。

十五、高快速公路健全路網

本計畫係辦理國道1號五股至楊梅段拓寬工程、國道4號豐原大坑段及臺中生活圈4號線建設、臺北縣特二號道路建設、西濱快速公路後續建設及東西向快速公路健全路網改善等計畫。截至本年度止，國道1號五股至楊梅段拓寬工程計畫，已完成全線私有土地徵收法定程序及優先路段發包作業；國道4號豐原大坑段及臺中生活圈4號線建設計畫，已完成臺中生活圈2號線東段、4號線北段及大里聯絡道路工程規劃設計及發包作業；臺北縣特二號道路建設計畫，已完成土城交流道改善、湳子溝綠美化工程；西濱快速公路後續建設計畫，正積極施作西濱快雲一交流道至海豐橋主線工程等項；東西向快速公路健全路網改善計畫，正積極施作台78線斗南交流道增設東向匝道工程等項。

十六、東部鐵路服務效能提昇

本計畫係辦理花東線鐵路整體服務效能提昇及花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化等計畫。截至本年度止，花東線鐵路整體服務效能提昇計畫，已完成新城至平和站及豐田至玉里站委託設計及監造技術服務發包作業；花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫，已完成土建工程委託細部設計作業。

十七、都會區捷運

本計畫係加速辦理臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線建設、加速辦理臺北都會區大眾捷運系統後續路網南港線東延段建設等計畫。截至本年度止，加速辦理臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線建設計畫，已完成世貿中心站BC出入口結構體施作工程等項；加速辦理臺北都會區大眾捷運系統後續路網南港線東延段建設計畫，已完成南港展覽館站連通道結構體工程等項。

十八、國際航空城

本計畫係加速辦理臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫。截至本年度止，已完成三重至中壢段用地取得作業及土建工程地下段潛盾隧道7.2公里鑽掘工程、臺北至三重過河隧道雙孔潛盾隧道環鑽掘等項。

十九、省道橋梁及危險路段防災

本計畫係辦理省道老舊受損橋梁緊急改建、省道橋梁耐震補強緊急工程建設、省道危險及瓶頸路段緊急改善等計畫。截至本年度止，省道老舊受損橋梁緊急改建計畫，已完工30座橋梁整建工程；省道橋梁耐震補強緊急工程建設計畫，已完成138座橋梁耐震補強；省道危險及瓶頸路段緊急改善計畫，已完成20處危險路段及3處瓶頸路段改善。

二十、海岸新生

本海岸新生及漁業建設計畫係辦理漁港安全及功能等設施整建、增設遊艇碼頭及改善漁港碼頭面、漁港淤沙清除工作、魚市場或魚貨直銷中心之興(遷)建與相關運銷設施改善，並配合加強漁港、沿近海漁業相關調查及維護管理與魚市場產銷資訊調查等事項。截至本年度止，已完成全國漁港碼頭、防波堤等各項基本設施及公共相關設施建設92件、埔心等4處魚市場之改（遷）建工程等項。

貳、預算執行概況

中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算編列歲出預算數1,910億9,421萬元，全數以舉借債務因應。本特別預算執行期間為99年度，有關收支執行情形說明如下：

一、歲入部分

本特別預算未編列歲入預算數，惟因廠商逾期交貨違約金、疏浚工程土石出售等，產生預算外罰款及賠償收入、財產收入等計4,614萬元。

二、歲出部分

本特別預算歲出預算數為1,910億9,421萬元，執行結果，歲出實現數1,379億5,447萬元，轉入下年度之應付數為49億3,078萬元，保留數373億7,223萬元，決算數合共1,802億5,748萬元，較預算數節減108億3,673萬元。茲將執行情形分項說明如下：

（一）國家資通訊應用建設預算數為32億705萬元，執行結果，歲出實現數16億329萬元，轉入下年度之應付數為5億1,692萬元，保留數6億3,373萬元，決算數合共27億5,394萬元，較預算數節減4億5,311萬元。

（二）原住民族基礎建設預算數為8億8,900萬元，執行結果，歲出實現數1,069萬元，轉入下年度之應付數為3億1,797萬元，保留數3億1,861萬元，決算數合共6億4,727萬元，較預算數節減2億4,173萬元。

（三）優質生活設施預算數為157億1,650萬元，執行結果，歲出實現數96億8,928萬元，轉入下年度之應付數為4億4,791萬元，保留數41億2,434萬元，決算數合共142億6,153萬元，較預算數節減14億5,497萬元。

（四）都市及工業區更新預算數為62億1,816萬元，執行結果，歲出實現數39億6,876萬元，轉入下年度之應付數為4,031萬元，保留數14億1,763萬元，決算數合共54億2,670萬元，較預算數節減7億9,146萬元。

（五）下水道建設預算數為177億4,980萬元，執行結果，歲出實現數113億7,673萬元，轉入下年度之保留數為54億3,727萬元，決算數合共168億1,400萬元，較預算數節減9億3,580萬元。

（六）老舊校舍補強整建預算數為141億2,700萬元，執行結果，歲出實現數92億509萬元，轉入下年度之保留數為49億1,205萬元，決算數合共141億1,714萬元，較預算數節減986萬元。

（七）就學安全網預算數為115億4,530萬元，執行結果，歲出實現數112億3,635萬元，轉入下年度之保留數為3億895萬元，決算數合共115億4,530萬元，與預算數同。

（八）培育優質人力促進就業預算數為27億7,876萬元，執行結果，歲出實現數21億1,081萬元，轉入下年度之保留數為8,583萬元，決算數合共21億9,664萬元，較預算數節減5億8,212萬元。

（九）山坡地及地層下陷地區防災預算數為65億6,000萬元，執行結果，歲出實現數36億8,283萬元，轉入下年度之應付數為8億1,270萬元，保留數17億7,268萬元，決算數合共62億6,821萬元，較預算數節減2億9,179萬元。

（十）自來水穩定供水及河川環境營造預算數為218億9,500萬元，執行結果，歲出實現數176億2,921萬元，轉入下年度之應付數為19億990萬元，保留數9億2,923萬元，決算數合共204億6,834萬元，較預算數節減14億2,666萬元。

（十一）農村再生預算數為54億1,609萬元，執行結果，歲出實現數25億6,069萬元，轉入下年度之應付數為3億5,853萬元，保留數19億5,937萬元，決算數合共48億7,859萬元，較預算數節減5億3,750萬元。

（十二）臺鐵安全提昇及支線改善預算數為79億800萬元，執行結果，歲出實現數58億8,158萬元，轉入下年度之應付數為7,611萬元，保留數18億5,031萬元，決算數合共78億800萬元，較預算數節減1億元。

（十三）北中南都市鐵路立體化及捷運化預算數為81億9,007萬元，執行結果，歲出實現數68億3,436萬元，轉入下年度之應付數為8,242萬元，保留數12億7,329萬元，決算數合共81億9,007萬元，與預算數同。

（十四）離島海運設施預算數為12億2,448萬元，執行結果，歲出實現數5億4,191萬元，轉入下年度之應付數為1,343萬元，保留數6億3,038萬元，決算數合共11億8,572萬元，較預算數節減3,876萬元。

（十五）高快速公路健全路網預算數為230億2,900萬元，執行結果，歲出實現數為187億1,935萬元，轉入下年度之保留數為39億6,590萬元，決算數合共226億8,525萬元，較預算數節減3億4,375萬元。

（十六）東部鐵路服務效能提昇預算數為27億5,000萬元，執行結果，歲出實現數為8億2,360萬元，轉入下年度之應付數為478萬元，保留數19億2,162萬元，決算數合共27億5,000萬元，與預算數同。

（十七）都會區捷運預算數為21億3,000萬元，執行結果，歲出決算數為21億3,000萬元（全數為實現數），與預算數同。

（十八）國際航空城預算數為179億7,960萬元，執行結果，歲出決算數為154億9,459萬元，轉入下年度之應付數為4,567萬元，保留數24億3,934萬元，決算數合共179億7,960萬元，與預算數同。

（十九）省道橋梁及危險路段防災預算數為200億40萬元，執行結果，歲出實現數136億6,704萬元，轉入下年度之應付數為3億292萬元，保留數24億4,307萬元，決算數合共164億1,303萬元，較預算數節減35億8,737萬元。

（二十）海岸新生預算數為17億8,000萬元，執行結果，歲出實現數7億

8,831萬元，轉入下年度之應付數為121萬元，保留數9億4,863萬元，決算數合共17億3,815萬元，較預算數節減4,185萬元。

三、歲入歲出差短及融資調度分析

本特別預算執行結果，歲入決算數4,614萬元，歲出決算數1,802億5,748萬元，歲入歲出差短1,802億1,134萬元，經以舉借債務因應，其中舉借債務實現數為1,403億8,564萬元，轉入下年度之保留數為398億2,570萬元，舉借債務決算數合共1,802億1,134萬元，較預算數1,910億9,421萬元，計減少108億8,287萬元。