中央政府

易淹水地區水患治理計畫第2期特別決算

總　說　明

壹、計畫實施概況

為針對淹水情形嚴重且治理進度落後之縣市管河川、區域排水及事業性海堤、農田排水與雨水下水道及相關水土保持等進行有系統性的治理，本院依據「水患治理特別條例」規定編列本特別預算，辦理易淹水地區水患治理相關計畫，實施期程自97年度至99年度，茲將各項計畫實施概況分述如下：

一、下水道管理業務

雨水下水道計畫：本計畫係辦理易淹水地區雨水下水道之規劃、設計、用地取得及工程建設等。截至本年度止，補助縣（市）政府辦理雨水下水道改善與應急工程159件，建設長度約6萬2,000公尺，6座抽水站汰舊換新與興建工程，及4件用地取得作業等項。

二、河川排水及事業海堤改善

- 縣市管河川治理計畫：本計畫係辦理易淹水地區縣市管河川水系之規劃、設計、用地取得及工程建設等。截至本年度止，已完成宜蘭縣得子口溪等水系治理工程14件、花蓮縣美崙溪等疏濬清淤工程3件及蘇東堤防等應急工程20件等項。

- 縣市管區域排水治理計畫：本計畫係辦理易淹水地區縣市管區域排水系統之規劃、設計、用地取得、工程建設及疏浚清淤等。截至本年度止，已完成新竹市海水川溪等排水治理工程164件、宜蘭縣冬山河等疏浚清淤工程411件及應急工程617件等項。

- 縣市管事業海堤改善計畫：本計畫係辦理易淹水地區縣市管事業海堤之規劃、設計及工程建設等。截至本年度止，已完成彰化縣永興海埔地海堤治理工程。

三、地質調查及資料庫建置計畫

本計畫係辦理易淹水地區上游集水區地質、山崩土石流、水文地質等評估調查及資料庫建置等。截至本年度止，已完成彰化縣烏溪等11個主要流域總面積約1萬4,021平方公里範圍流域地質圖及說明書，重大事件山崩、土石流潛勢分析與7,485筆現地地質調查資料等項。

四、農業發展

  - 農田排水計畫：本計畫係辦理易淹水地區各農田水利會所轄涉及縣市管河川水系、區域排水系統之農田排水改善工程等。截至本年度止，已審查通過113件工程執行計畫書，並完成臺南縣新田寮等91件農田排水改善工程，另彰化縣魚寮溪、南投縣枇杷城排水系統等22件跨年度工程，預計於100年4月底完成，計畫完成後將可減少重要農業高淹水潛勢地區之水患問題。

  - 水土保持計畫：本計畫辦理易淹水地區水土保持處理之工程建設等。截至本年度止，已完成土石防治工程50件，崩塌地處理15件及野溪治理工程35件等，保護計畫範圍涵蓋縣（市）管河川及區域排水之上游集水區及坡地易淹水地區山坡地面積約56萬公頃、人口數約128萬人、減少上游坡地土砂產生量約1,525萬立方公尺，計畫完成後將可減輕下游河道淤積情況，增加集水區水源涵養能力，進而降低洪峰流量，減緩下游地區淹水時間。

  - 治山防洪計畫：本計畫係辦理原住民鄉鎮、重大土石災害區及其相關影響範圍治山防洪之規劃、設計及工程建設等。治山防洪規劃係將全國49個主集水區整併成19個分區，分區辦理上游集水區整體調查規劃、集水區環境綜合保育規劃，及集水區綜合規劃管理工作等，截至本年度止，已完成土石流防治工程35件、崩塌地處理20件及「太麻里溪集水區坡地保育調查規劃」等規劃案。

貳、預算執行概況

中央政府易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算編列歲出預算數445億元，全數以舉借債務因應。本特別預算執行期間為97年度至99年度，有關收支執行情形說明如下：

一、歲入部分

本特別預算未編列歲入預算數，惟因廠商逾期交貨違約金、疏浚工程土石出售等，產生預算外罰款及賠償收入、財產收入等計1億4,654萬元。

二、歲出部分

本特別預算歲出預算數為445億元，執行結果，歲出實現數332億3,448萬元，轉入下年度之應付數為28億8,777萬元，保留數73億9,512萬元，決算數合共435億 1,737萬元，較預算數節減9億8,263萬元。茲將執行情形分項說明如下：

（一）雨水下水道預算數為35億2,000萬元，執行結果，歲出實現數28億 5,088萬元，轉入下年度之保留數為2億8,861萬元，決算數合共31億3,949萬元，較預算數節減3億8,051萬元。

（二）縣市管河川治理預算數為21億2,940萬元，執行結果，歲出實現數15億 4,850萬元，轉入下年度之應付數為1億3,173萬元，保留數3億5,825萬元，決算數合共20億3,848萬元，較預算數節減9,092萬元。

（三）縣市管區域排水治理預算數為253億8,930萬元，執行結果，歲出實現數167億2,618萬元，轉入下年度之應付數為24億1,963萬元，保留數60億1,491萬元，決算數合共251億6,072萬元，較預算數節減2億2,858萬元。

（四）縣市管事業海堤改善預算數為4,900萬元，執行結果，歲出實現數4,717萬元，轉入下年度之應付數為22萬元，決算數合共4,739萬元，較預算數節減161萬元。

(五) 地質調查及資料庫建置預算數為3億1,230萬元，執行結果，歲出決算數為3億444萬元(全數為實現數)，較預算數節減786萬元。

（六）農田排水預算數為20億元，執行結果，歲出實現數15億8,185萬元，轉入下年度之應付數為4,296萬元，保留數1億9,605萬元，決算數合共18億2,086萬元，較預算數節減1億7,914萬元。

（七）水土保持預算數為36億元，執行結果，歲出實現數33億4,579萬元，轉入下年度之應付數為8,556萬元，保留數1億3,815萬元，決算數合共35億6,950萬元，較預算數節減3,050萬元。

（八）治山防洪預算數為75億元，執行結果，歲出實現數68億2,967萬元，轉入下年度之應付數為2億767萬元，保留數3億9,915萬元，決算數合共74億3,649萬元，較預算數節減6,351萬元。

三、融資調度部分

本特別預算執行結果，歲入決算數1億4,654萬元，歲出決算數435億1,737萬元，歲入歲出差短433億7,083萬元，經以舉借債務因應，其中舉借債務實現數為344億269萬元，轉入下年度之保留數為89億6,814萬元，舉借債務決算數合共433億7,083萬元，較預算數445億元，計減少11億2,917萬元。