中華民國100年度

中央政府振興經濟擴大公共建設特別決算

總　說　明

壹、計畫實施概況

為賡續辦理各項擴大公共建設計畫之推動與加速治理曾文、南化、烏山頭水庫及穩定南部地區供水，本院依據振興經濟擴大公共建設特別條例、曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例等規定，編列本特別預算。茲將各項計畫實施概況分述如下：

一、國家資通訊應用建設

本項係辦理強化戶役政資訊系統與應用推廣、公共建築太陽光電系統示範、加速辦理智慧醫療照護等計畫。截至本（100）年度止，強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫，已完成雛型系統開發及3件跨機關共用服務規劃工作；公共建築太陽光電系統示範計畫，已完成補助澎湖地區設置1,541瓩太陽光電系統之招決標作業；加速辦理智慧醫療照護計畫，已完成建置「電子病歷交換中心（EEC）」及274家醫院實施電子病歷等。

二、原住民族基礎建設

本項係辦理優先搶通原鄉動脈計畫。截至本年度止，已完成宜蘭縣大同鄉「崙埤村朝陽農路改善工程」、苗栗縣泰安鄉「梅興道路復建工程」及新竹縣五峰鄉「竹林村和平農路改善工程」等。

三、優質生活設施

本項係辦理自行車道整體路網規劃建設、加速生活圈道路交通系統建設、配合節能減碳東部自行車路網示範等計畫。截至本年度止，自行車道整體路網規劃建設計畫，已完成臺北市至苗栗縣之自行車道區域路網，及小琉球區域路網等；加速生活圈道路交通系統建設計畫，已辦理完成工程案44件及用地取得案58件；配合節能減碳東部自行車路網示範計畫，已完成台2線龍門橋至北宜縣界路段自行車道設置工程，及「100年交通部東部自行車路網規劃與工程設計手冊之研議」研究案等。

四、都市及工業區更新

本項係辦理都市更新關聯性工程、北中南老舊工業區之更新與開發、基隆火車站都市更新站區遷移、阿里山林業村及檜意森活村等計畫。截至本年度止，都市更新關聯性工程計畫，已完成補助地方政府8件工程之發包作業；北中南老舊工業區之更新與開發計畫，已完成路面整修面積約137.89萬平方公尺、工業區重要路口增設監視器1,307支、18個工業區1萬8,819公尺寬頻管道建置、污水管線汰舊換新129.89公里及設置太陽能電池模板1萬1,921平方公尺等；基隆火車站都市更新站區遷移計畫，已完成臨時軌工程及軍用線工程規劃期末設計審查作業；阿里山林業村及檜意森活村計畫，已完成「阿里山林業村－杉池意象區修景工程」等。

五、下水道建設

本項係辦理污水下水道第四期建設計畫及加速都市雨水下水道建設計畫，截至本年度止，污水下水道第四期建設計畫，全國污水下水道用戶接管總戶數為168萬969戶，污水處理總戶數336萬4,206戶；加速都市雨水下水道建設計畫，已補助地方政府完成雨水下水道清淤、興建及規劃等工程共112件。

六、老舊校舍補強整建

本項係加速辦理高中職與國中小老舊校舍及相關設備補強整建計畫。截至本年度止，已完成校舍補強工程72棟、核定補助高中職無障礙設施202校次、改善省電設備及節水系統等269校次。

七、就學安全網

本項係辦理補助國民中小學學生代收代辦費及建教合作班學生學費。截至本年度止，已補助國民中小學學生代收代辦費共21萬1,599人次、補助建教合作班學生免學費5萬8,760人次。

八、培育優質人力促進就業

本項係辦理大專畢業生至企業職場實習方案。截至本年度止，共媒合2萬2,414名畢業生至職場任職。

九、山坡地及地層下陷地區防災

本項係加速辦理地層下陷區排水環境改善示範、加速國有林地治山防災及林道復建、加速辦理地層下陷區排水環境改善示範等計畫。截至本年度止，加速辦理地層下陷區排水環境改善示範計畫，已完成雲林縣椬梧示範區工程等9件；加速國有林地治山防災及林道復建計畫，已完成崩塌地處理工程與防砂工程等89件、林道復建及改善工程等21件；加速辦理地層下陷區排水環境改善示範計畫，已完成養殖魚塭進排水整建750公尺、道路改善8,050公尺。

十、自來水穩定供水及河川環境營造

本項係加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水、加強辦理無自來水地區供水改善、加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造、蓄水建造物更新及改善、曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水等計畫。截至本年度止，加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫，已完成汰換管線長度約811公里；加強辦理無自來水地區供水改善計畫，已完成自來水延管工程264件及簡易自來水工程12件；加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫，已完成防災減災工程堤防40公里及河川環境改善工程23公里；蓄水建造物更新及改善計畫，已完成辦理設施更新改善、安全評估、清淤及保育工程等63件；曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫，已完成水庫設施更新改善工程及清淤工程40件、野溪整治及農路水土保持工程104件，清淤量約132萬立方公尺、漂流木清除約7.2萬噸。

十一、農村再生

本項係辦理水利會事業區外農田水利設施更新改善、加速重劃區急要農水路改善、重劃區外緊急農路設施改善等計畫。截至本年度止，水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫，已完成更新改善灌排水路及相關水利構造物工程350件；加速重劃區急要農水路改善計畫，已完成農地重劃區急要農水路改善488公里、改善構造物847座，及灌排水路淤泥清除22萬立方公尺；重劃區外緊急農路設施改善計畫，已完成農路設施改善工程363件，農路環境改善約1,980公里。

十二、臺鐵安全提昇及支線改善

本項係辦理環島鐵路整體系統安全提昇、加速辦理臺鐵臺南沙崙支線及臺鐵新竹內灣支線改善等計畫。截至本年度止，環島鐵路整體系統安全提昇計畫，已完成山佳站跨站式站房、彰化跨站天橋、大甲溪橋橋基換底及南迴線富山路基邊坡加固等工程；加速辦理臺鐵臺南沙崙支線計畫，已完成橋下道路等工程，並順利通車營運；加速辦理臺鐵新竹內灣支線改善計畫，已完成六家支線完工通車暨內灣支線復駛。

十三、北中南都市鐵路立體化及捷運化

本項係加速辦理臺北市區鐵路地下化東延南港工程、臺中都會區鐵路高架捷運化、高雄市區鐵路地下化及其延伸左營、臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設等計畫。截至本年度止，加速辦理臺北市區鐵路地下化東延南港工程計畫，已完成大坑溪至虎林街段高鐵隧道地下化、松山車站及南港車站等相關工程；臺中都會區鐵路高架捷運化計畫，已完成潭子段臨時軌工程，及辦理車站細部設計與高架橋工程施工；高雄市區鐵路地下化計畫，已完成高雄車站先期工程；高雄市區鐵路地下化延伸左營計畫，已完成左營植栽處理工程，刻正辦理隧道工程施工；臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫，已完成臨時軌定線測量工程20公里，刻正辦理都市計畫變更、臨時軌工程施作及用地取得等相關作業。

十四、離島海運設施

本項係辦理澎湖國內商港建設、金門地區港埠建設及馬祖地區海運港埠建設等計畫。截至本年度止，澎湖國內商港建設計畫，已完成龍門尖山碼頭區辦公廳舍新建工程、龍門尖山港西外廓防波堤延建暨第9、10號碼頭整修工程；金門地區港埠建設計畫，已完成水頭港區通關空間擴充、行李貨運通道闢建及小三通浮動碼頭增建等工程；馬祖地區海運港埠建設計畫，已完成購建新臺馬輪計畫之專案管理及造船統包工程之簽約作業，刻正辦理福澳碼頭區浮動碼頭週邊安全設施改善工程。

十五、高快速公路健全路網

本項係辦理國道4號豐原大坑段及臺中生活圈4號線建設、臺北縣特二號道路建設、西濱快速公路後續建設、東西向快速公路健全路網改善等計畫。截至本年度止，國道4號豐原大坑段及臺中生活圈4號線建設計畫，其中「台74線快速公路北屯－霧峰路段」約17公里已於100年底通車；臺北縣特二號道路建設計畫，已完成城林橋至土城交流道路段之新建工程；西濱快速公路後續建設計畫，已完成增設交流道工程發包作業，正積極施作觀音至鳳岡段主線及彰濱工業區平交路口立體化等工程；東西向快速公路健全路網改善計畫，已完成彰濱台中線彰濱聯絡道路段工程施工等。

十六、東部鐵路服務效能提昇

本項係辦理花東線鐵路整體服務效能提昇、花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化等計畫。截至本年度止，花東線鐵路整體服務效能提昇計畫，已完成壽豐車站高架化臨時軌土建暨舖設便線通訊及號誌配合工程；花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫，已完成土建及系統機電工程委託細部設計作業。

十七、都會區捷運

本項係加速辦理臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線建設、加速辦理臺北都會區大眾捷運系統後續路網南港線東延段建設等計畫。截至本年度止，加速辦理臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線建設計畫，已完成象山站至世貿中心站車站站體及出入口結構施作，主變電站結構、建築裝修作業、浮動式道床(FST)道岔安裝等；加速辦理臺北都會區大眾捷運系統後續路網南港線東延段建設計畫，已完成南港展覽館站工程施作等。

十八、國際航空城

本項係加速辦理臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫。截至本年度止，已完成三重至中壢段地下隧道及山岳隧道工程、臺北市至三重過河隧道雙圓潛盾隧道(DOT)仰拱步道施工等。

十九、省道橋梁及危險路段防災

本項係辦理省道橋梁耐震補強緊急工程建設、省道危險及瓶頸路段緊急改善等計畫。截至本年度止，省道橋梁耐震補強緊急工程建設計畫，已完成47座橋梁耐震補強；省道危險及瓶頸路段緊急改善計畫，已完成3處危險路段及5處瓶頸路段改善。

二十、海岸新生

本項海岸新生及漁業建設計畫，係辦理漁港安全與功能等設施整建、魚市場或魚貨直銷中心之興建。截至本年度止，已完成全國漁港碼頭、防波堤等各項基本設施與公共相關設施建設22件、正濱等6處魚市場之改（遷）建及修繕工程等。

貳、預算執行概況

中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算編列歲出預算數1,589億4,328萬元，全數以舉借債務因應。本特別預算執行期間為100年度，有關收支執行情形說明如下：

一、歲入部分

本特別預算未編列歲入預算數，惟因廠商逾期交貨違約金、疏浚工程土石出售等，產生預算外罰款及賠償收入、財產收入等計1億1,238萬元。

二、歲出部分

本特別預算歲出預算數為1,589億4,328萬元，執行結果，歲出實現數901億7,322萬元，轉入下年度之應付數61億4,447萬元，保留數579億6,338萬元，決算數合共1,542億8,107萬元，較預算數節減46億6,221萬元。茲將執行情形分項說明如下：

（一）國家資通訊應用建設預算數為10億4,420萬元，執行結果，歲出實現數3億5,972萬元，轉入下年度之應付數2億5,066萬元，保留數3億6,726萬元，決算數合共9億7,764萬元，較預算數節減6,656萬元。

（二）原住民族基礎建設預算數為6億8,900萬元，執行結果，歲出實現數6億690萬元，轉入下年度之保留數5,664萬元，決算數合共6億6,354萬元，較預算數節減2,546萬元。

（三）優質生活設施預算數為117億4,242萬元，執行結果，歲出實現數85億6,563萬元，轉入下年度之應付數9,548萬元，保留數26億9,209萬元，決算數合共113億5,320萬元，較預算數節減3億8,922萬元。

（四）都市及工業區更新預算數為60億3,880萬元，執行結果，歲出實現數24億5,482萬元，轉入下年度之應付數2億1,221萬元，保留數26億5,959萬元，決算數合共53億2,662萬元，較預算數節減7億1,218萬元。

（五）下水道建設預算數為176億1,800萬元，執行結果，歲出實現數94億918萬元，轉入下年度之應付數4,505萬元，保留數66億3,472萬元，決算數合共160億8,895萬元，較預算數節減15億2,905萬元。

（六）老舊校舍補強整建預算數為79億9,280萬元，執行結果，歲出實現數59億8,565萬元，轉入下年度之保留數19億9,009萬元，決算數合共79億7,574萬元，較預算數節減 1,706萬元。

（七）就學安全網預算數為4億1,690萬元，執行結果，歲出決算數4億1,619萬元（全數為實現數），較預算數節減71萬元。

（八）培育優質人力促進就業預算數為11億元，執行結果，歲出實現數9億4,950萬元，轉入下年度之保留數1億4,876萬元，決算數合共10億9,826萬元，較預算數節減174萬元。

（九）山坡地及地層下陷地區防災預算數為22億3,000萬元，執行結果，歲出實現數12億949萬元，轉入下年度之應付數3億303萬元，保留數4億6,905萬元，決算數合共19億8,157萬元，較預算數節減2億4,843萬元。

（十）自來水穩定供水及河川環境營造預算數為453億6,000萬元，執行結果，歲出實現數151億8,386萬元，轉入下年度之應付數29億2,400萬元，保留數261億6,764萬元，決算數合共442億7,550萬元，較預算數節減10億8,450萬元。

（十一）農村再生預算數為39億3,400萬元，執行結果，歲出實現數27億4,543萬元，轉入下年度之應付數1億972萬元，保留數7億7,486萬元，決算數合共36億3,001萬元，較預算數節減3億399萬元。

（十二）臺鐵安全提昇及支線改善預算數為48億2,800萬元，執行結果，歲出實現數32億1,726萬元，轉入下年度之保留數15億5,496萬元，決算數合共47億7,222萬元，較預算數節減5,578萬元。

（十三）北中南都市鐵路立體化及捷運化預算數為81億2,910萬元，執行結果，歲出實現數69億4,176萬元，轉入下年度之保留數11億8,734萬元，決算數合共81億2,910萬元，與預算數同。

（十四）離島海運設施預算數為9億4,700萬元，執行結果，歲出實現數2億2,831萬元，轉入下年度之應付數2億1,022萬元，保留數4億9,697萬元，決算數合共9億3,550萬元，較預算數節減1,150萬元。

（十五）高快速公路健全路網預算數為132億506萬元，執行結果，歲出實現數120億5,906萬元，轉入下年度之保留數11億3,831萬元，決算數合共131億9,737萬元，較預算數節減769萬元。

（十六）東部鐵路服務效能提昇預算數為40億元，執行結果，歲出實現數20億2,207萬元，轉入下年度之保留數19億7,793萬元，決算數合共40億元，與預算數同。

（十七）都會區捷運預算數為31億6,200萬元，執行結果，歲出實現數27億6,740萬元，轉入下年度之保留數3億9,460萬元，決算數合共31億6,200萬元，與預算數同。

（十八）國際航空城預算數為190億元，執行結果，歲出實現數93億1,157萬元，轉入下年度之應付數19億9,156萬元，保留數76億9,687萬元，決算數合共190億元，與預算數同。

（十九）省道橋梁及危險路段防災預算數為57億2,800萬元，執行結果，歲出實現數53億7,515萬元，轉入下年度之保留數3億5,285萬元，決算數合共57億2,800萬元，與預算數同。

（二十）海岸新生預算數為17億7,800萬元，執行結果，歲出實現數3億

6,427萬元，轉入下年度之應付數254萬元，保留數12億285萬元，決算數合共15億6,966萬元，較預算數節減2億834萬元。

三、歲入歲出差短及融資調度分析

本特別預算執行結果，歲入決算數1億1,238萬元，歲出決算數1,542億8,107萬元，歲入歲出差短1,541億6,869萬元，經以舉借債務因應，其中舉借債務實現數871億1,826萬元，轉入下年度之保留數670億5,043萬元，舉借債務決算數合共1,541億6,869萬元，較預算數1,589億4,328萬元，計減少47億7,459萬元。