中華民國101年8月

101年度中央政府預算截至

第2季執行情形書面報告

行政院主計總處編製

壹、前言

依預算法第61條規定，各機關執行歲出分配預算，應按月或分期實施計畫之完成進度與經費支用之實際狀況逐級考核之，並由中央主計機關將重要事項考核報告送立法院備查。本總處爰就本（101）年度中央政府預算（含總預算、特別預算、附屬單位預算）截至第2季（6月底）之執行情形，提出書面報告送請  大院備查。

貳、總預算執行狀況

本年度中央政府總預算歲入為1兆7,298億元，歲出為1兆9,388億元，歲入歲出差短2,090億元，連同債務還本940億元，尚須融資調度數為3,030億元，以發行公債及賒借2,885億元及移用以前年度歲計賸餘145億元彌補平衡，經實際執行結果：

一、歲入部分

本年度總預算歲入1兆7,298億元，截至第2季累計執行數為8,187億元，占累計分配預算數7,910億元之104％（詳附表1）。

二、歲出部分

（一）本年度總預算歲出1兆9,388億元，截至第2季累計執行數為9,594億元，占累計分配預算數1兆349億元之93％（詳附表2）。

（二）按執行機關別觀察，截至第2季歲出預算執行數占累計分配預算數之比率已達90％以上者，計有行政院主計處(於101年2月6日改制為行政院主計總處)、新聞局(於101年5月20日組織調整併入文化部、外交部及行政院)、公務人力發展中心、公務人員住宅及福利委員會(於101年2月6日組織調整併入行政院人事行政總處)、地方行政研習中心、國立故宮博物院、經濟建設委員會、金融監督管理委員會、銀行局、證券期貨局、保險局、檢查局、中央選舉委員會及所屬、研究發展考核委員會、檔案管理局、國家通訊傳播委員會及公平交易委員會等17個機關，以及立法院、司法院、考試院、監察院、內政部、國防部、財政部、法務部、經濟部、僑務委員會、國軍退除役官兵輔導委員會、國家科學委員會、原子能委員會、農業委員會、勞工委員會、衛生署及海岸巡防署等17個主管機關。

三、債務舉借及償還部分

截至本年度第2季止，債務舉借數2,425億元，占債務舉借預算數2,885億元之84％；債務償還數750億元，占債務償還預算數940億元之80％。

參、特別預算執行狀況

本年度尚在執行期間之中央政府特別預算計有2項，其中「莫拉克颱風災後重建特別預算」歲出可支用預算數為1,165億元，截至第2季累計執行數為837億元，占累計分配預算數993億元之84％；「易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算」歲出可支用預算數為319億元，截至第2季累計執行數為133億元，占累計分配預算數210億元之63％，主要係工程用地尚未取得，影響預算執行進度所致（詳附表3）。

肆、附屬單位預算執行狀況

本年度附屬單位預算（含營業及非營業部分）尚在　大院審議中，暫以本院核定之預算數作為執行依據，分析如下：

一、營業基金（國營事業）部分

（一）損益部分：本年度預算國營事業計21單位（另有附屬單位預算之分預算9單位，循例以合併報表之方式併入原投資事業內，不另單獨列示），其稅前純益預算數為973億元。截至第2季稅前純益實際數為149億元，較稅前純益分配預算數450億元，減少301億元，主要係台灣中油股份有限公司上半年因天然氣及汽柴油售價配合政府穩定物價政策未能充分反映成本於售價發生虧損所致（詳附表4）。

（二）固定資產投資計畫部分：本年度國營事業編列固定資產投資計畫可支用預算數（含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數，以下同）2,425億元。截至第2季累計執行數為689億元，占累計分配預算數743億元之93％（詳附表5）。

二、營業基金以外之其他特種基金部分

（一）餘絀部分：本年度營業基金以外之其他特種基金合共105單位，包括作業基金80單位（其中國立大學校院校務基金53單位於附表6以彙總列數表達）、債務基金1單位、特別收入基金23單位及資本計畫基金1單位，其餘絀預算數為701億元。截至第2季賸餘實際數為407億元，較累計分配預算數309億元，增加98億元，主要係經濟作業基金因老舊工業區工程結算結餘收入較預算數增加、農業特別收入基金因糧政業務計畫與農村再生建設及發展計畫各項費用較預算數減少與國軍營舍及設施改建基金因工程進度落後工程款支用較預算分配數減少等所致（詳附表6）。

（二）固定資產投資計畫部分：本年度營業基金以外之其他特種基金固定資產投資計畫可支用預算數1,095億元。截至第2季累計執行數為260億元，占累計分配預算數409億元之64％，主要係因交通作業基金辦理國道1號五股至楊梅拓寬工程因廠商尚未請領款項，影響預算執行進度所致（詳附表7）。