中華民國九十三年五月

九十三年度中央政府預算截至

第一季執行情形書面報告

行政院主計處編製

壹、前言

依預算法第六十一條規定，各機關執行歲出分配預算，應按月或分期實施計畫之完成進度與經費支用之實際狀況逐級考核之，並由中央主計機關將重要事項考核報告送立法院備查。本處爰就本（九十三）年度中央政府預算（含總預算、特別預算、附屬單位預算）截至第一季（一月至三月）之執行情形，提出書面報告於  大院。

貳、總預算執行狀況

本年度中央政府總預算歲入為1兆3,347億元，歲出為1兆5,915億元，歲入歲出差短2,568億元，連同債務還本561億元，尚須融資調度數為3,129億元，以發行公債及賒借2,650億元及移用以前年度歲計賸餘479億元彌補平衡，經執行結果：

一、歲入部分

本年度總預算歲入1兆3,347億元，截至第一季累計執行數為3,258億元，達成本年度預算數之24%，占累計預算分配數3,089億元之105%（附表一） ，主要係證券交易稅收入超收75億元及營業稅收入超收112億元等所致。

二、歲出部分

（一）本年度總預算歲出1兆5,915億元，截至第一季累計執行數為4,138億元，達成本年度預算數之26%，占累計預算分配數4,594億元之90%，其中經常門為91%，資本門為85%（附表二）。

（二）按執行機關別觀察，由於預算分配之落實執行，截至本年度第一季歲出預算執行數占累計預算分配數之比率已達90%以上者，計有行政院主計處、主計處電子處理資料中心、公務人員住宅及福利委員會、經濟建設委員會、檔案管理局、大陸委員會、公平交易委員會、公共工程委員會、客家委員會及福建省政府等十個機關，以及財政部、教育部、法務部、國軍退除役官兵輔導委員會、國家科學委員會、原子能委員會、勞工委員會、衛生署、海岸巡防署、國民大會、立法院、監察院等十二個主管機關。

三、債務舉借及償還部分

截至九十三年第一季債務舉借發行數1,700億元，折價實收數1,693億元，占預算數2,650億元之64%，債務償還數66億元，占預算數561億元之12%。

參、特別預算執行狀況

九十三年度尚在執行期間之中央政府特別預算，計有「國軍老舊眷村改建」、「嚴重急性呼吸道症候群防治及紓困」及「基隆河整體治理計畫（前期計畫）」等三項，截至九十三年第一季執行情形如下（附表三）：

- 國軍老舊眷村改建特別預算本年度可支用預算數為4,888億元，累計執行數531億元，占累計預算分配數716億元之74%，占可支用預算數僅達11%，主要係因景氣不佳土地處分困難，加以改建基地多未完工，無法騰空眷村土地辦理標售，致該特別預算執行進度落後，執行成效亟待推展。

- 基隆河整體治理計畫（前期計畫）特別預算本年度可支用預算數為271億元，累計執行數127億元，占累計預算分配數147億元之86%，占可支用預算數47%，主要係防洪工程用地費等部分，須配合縣市政府調整公告現值，尚未能完成用地取得作業，已請地方政府積極協調辦理中。

- 嚴重急性呼吸道症候群防治及紓困特別預算本年度可支用預算數為500億元，累計執行數207億元，占累計預算分配數235億元之88%，占可支用預算數41%，隨著疫情在短期間已獲控制，相關經費除上一波疫情須繼續辦理事項及預防未來疫情發生所須繼續辦理事項部分外，專案控留247億元，以促使防疫經費支用之實質效能有效發揮。

肆、附屬單位預算執行狀況

本年度附屬單位預算（含營業及非營業部分）尚在　大院審議中，暫以本院核定之預算數做為執行依據分析如下：

一、營業基金部分

（一）損益部分：本年度國營事業機構計29單位（含附屬單位預算26單位及分預算3單位），其稅前純益預算數為2,020億元。截至九十三年第一季稅前純益實際數為800億元，較累計預算分配數451億元增加349億元（或77％）（附表四）。

（二）盈虧事業分析：截至九十三年第一季國營事業機構稅前純益呈盈餘者有22單位，其中以中央銀行盈餘504億元為最高；處於虧損者有5單位，以交通部台灣鐵路管理局22億元為最高；另中央存款保險公司依存款保險條例規定，所有盈餘應悉數提列存款保險理賠準備金，勞工保險局之收支結餘悉數轉入勞保責任準備，其稅前純益均無列數。

（三）固定資產投資計畫部分：本年度國營事業機構編列固定資產投資預算數1,918億元，連同以前年度保留數105億元及奉准先行辦理數3億元，可支用預算數合共2,026億元。截至九十三年第一季累計執行數為281億元，占累計預算分配數267億元之105%，執行情形良好（附表五）。

二、營業基金以外之其他特種基金部分

- 餘絀部分：本年度營業基金以外之其他特種基金合共97單位，包括作業基金77單位（其中國立大學校院校務基金53單位於附表六內以彙總列數表達）、債務基金1單位、特別收入基金18單位及資本計畫基金1單位，其預算賸餘數為1,602億元。截至九十三年第一季累計賸餘實際數96億元，較累計預算分配數245億元，減少149億元，主要係行政院開發基金事業投資收入較預計減少226億元所致（附表六）。

（二）固定資產投資計畫部分：本年度營業基金以外之其他特種基金固定資產投資計畫預算數589億元，連同以前年度保留數107億元及奉准先行辦理數24億元，可支用預算數合計為720億元。截至九十三年第一季累計執行數為79億元，占累計預算分配數128億元之62％，主要係第一季例屬固定資產投資計畫之規劃、設計及發包階段，尚無重大鉅額經費之支付所致，惟後續進度仍有待持續追蹤並加強執行（附表七）。