中華民國九十二年十月

九十二年度中央政府預算截至

第三季執行情形書面報告

行政院主計處編製

壹、前言

依預算法第六十一條規定，各機關執行歲出分配預算，應按月或分期實施計畫之完成進度與經費支用之實際狀況逐級考核之，並由中央主計機關將重要事項考核報告送立法院備查。本處爰就本（九十二）年度中央政府預算（含總預算、追加預算、特別預算、附屬單位預算）截至第三季（一月至九月）之執行情形，提出書面報告於  大院。

貳、總預算執行狀況

九十二年度中央政府總預算歲入（含追加）為1兆3,578億元，歲出（含追加）為1兆6,279億元，歲入歲出差短2,701億元，連同債務還本465億元，尚須融資調度數為3,166億元，以發行公債及賒借2,773億元及移用以前年度歲計賸餘393億元彌補平衡，經執行結果：

一、歲入部分

本年度截至第三季（九十二年一月至九月）歲入累計實收數為9,765億元，達成本年度預算數之72%，占累計預算分配數1兆0,104億元之97%，其短收之主要差異原因，係稅課收入短收838億元，中央銀行及開發基金配合國庫資金調度需要提前繳庫之營（作）業盈（賸）餘超收603億元等所致。（附表一、二）

二、歲出部分

（一）本年度總預算歲出（含追加）1兆6,279億元，截至第三季累計執行數為1兆1,281億元，達成本年度預算數之69%，占累計預算分配數1兆2,379億元之91%，其中經常門為94%，資本門為81%。（附表三）

（二）按執行機關別觀察，由於預算分配之落實執行，截至本年度第三季歲出預算執行數占累計預算分配數之比率已達90%以上者，計有行政院、行政院主計處、公務人員住宅及福利委員會、中央選舉委員會、大陸委員會、公平交易委員會及公共工程委員會等七個機關，以及立法院、監察院、財政部、法務部、國軍退除役官兵輔導委員會、原子能委員會、農業委員會、勞工委員會及衛生署等九個主管機關。

（三）執行率未達60%者，計有行政院體育委員會（50%）及國立故宮博物院（54%），前者係因該會辦理補助縣市興建運動設施經費，於五月中向  大院提出計畫報告後，始為預算執行之解凍，後者係因該院正館公共空間、展覽動線、耐震補強等工程多次流標，致執行率偏低，該二機關刻正積極趕辦中。

（四）擴大公共建設及公共服務擴大就業追加預算截至九月底止，實際執行數分別為53億元及38億元，分別占預定支用數67億元之78%及59億元之64%，主要係因該二計畫之追加預算於六月十八日經  總統公布後，本季為執行之第一季，各項工程尚處於規劃、設計及招標作業階段，地方政府亦尚處於辦理補助計畫經費請款或代辦用地取得之公告作業階段，致預算經費撥出金額較少所致，行政院已函請各相關主管機關加強督促所屬積極辦理。

三、債務舉借及償還部分

截至九月底止債務舉借發行數1,925億元，折價實收數1,918億元，占預算數2,773億元之69%，債務償還數326億元，占預算數465億元之70%。

參、特別預算執行狀況

九十二年度尚在執行期間之中央政府特別預算，計有「國軍老舊眷村改建」、「嚴重急性呼吸道症候群防治及紓困」及「基隆河整體治理計畫（前期計畫）」等三項，截至九月底止之執行情形如下（附表四）：

- 國軍老舊眷村改建特別預算本年度可支用預算數為4,484億元，累計執行數454億元，占累計分配數553億元之82%，占可支用預算數僅達10%，主要係因景氣不佳土地處分困難，加以改建基地多未完工，無法騰空眷村土地辦理標售，致該特別預算執行進度落後，執行成效亟待推展。

- 嚴重急性呼吸道症候群防治及紓困特別預算本年度可支用預算數為343億元，累計執行數167億元，占累計分配數187億元之89%，占可支用預算數49%，隨著疫情在短期間已獲控制，相關經費除上一波疫情須繼續辦理事項及預防未來疫情發生所須繼續辦理事項部分外，專案控留249億元，以促使防疫經費支用之實質效能有效發揮。

- 基隆河整體治理計畫（前期計畫）特別預算本年度可支用預算數為157億元，累計執行數97億元，占累計分配數103億元之94%，占可支用預算數62%，主要係實際徵地費用之發放進度，因部分土地所有權人對地價補償提出異議，稍有落後所致。

肆、附屬單位預算執行狀況

一、營業部分

（一）盈餘部分：本年度國營事業機構（含附屬單位預算之分預算）計30單位，其稅前純益預算數為1,990億元。截至九十二年九月底止，稅前純益實際數為2,908億元，較累計預算分配數1,433億元，增加1,475億元（或103％）（附表五）。

（二）盈虧事業分析：截至九十二年九月底止，國營事業稅前純益呈盈餘者有22單位，其中以中央銀行盈餘1,911億元為最高；處於虧損者有6單位，以台灣鐵路管理局79億元為最高；另中央存款保險公司依存款保險條例規定，所有盈餘應悉數提列存款保險理賠準備金，勞工保險局之收支餘絀悉數轉入勞保責任準備，其稅前純益均無列數。

（三）固定資產投資計畫部分：九十二年度國營事業編列固定資產投資1,910億元，連同以前年度保留數171億元及行政院核准先行辦理數9億元，可支用預算數合共2,090億元。截至九十二年九月底止，累計執行數為1,194億元，占累計分配數1,251億元之95%（附表六）。

二、非營業部分

- 賸餘部分：本年度非營業特種基金97單位（包括作業基金77單位、債務基金1單位、特別收入基金18單位及資本計畫基金1單位），截至九十二年九月底止，累計實際賸餘數803億元，較累計預算分配數468億元，增加335億元，主要係行政院金融重建基金之賠償給付較預計減少，反短絀為賸餘；經濟特別收入基金因政府儲油、石油開發及技術研究等實際支出較預計減少；農業特別收入基金受進口損害補助支出較預計減少等所致（附表七）。

（二）固定資產投資計畫部分：本年度非營業特種基金固定資產投資計畫預算數555億元，連同以前年度保留數139億元及行政院核准先行辦理數89億元，本年度可支用預算數合計為783億元。截至九十二年九月底止，累計執行數為348億元，占累計預算分配數413億元之84％（附表八）。