壹、前言

為簡化作業，有關中央各機關預算執行情形自本（九十）年度中央政府預算（含總預算、特別預算、附屬單位預算）第一季（九十年一月至三月）起，按季提供執行報告。

貳、總預算執行狀況

九十年度中央政府總預算歲入為1兆3,802億元，歲出為1兆5,755億元，歲入歲出差短1,953億元，連同債務還本1,557億元，尚須融資調度數為3,510億元，以發行公債2,600億元及移用以前年度歲計賸餘910億元彌補平衡，經執行結果：

一、歲入部分

本年度第一季（九十年一月至三月）累計實收數為2,519億元，達成本年度預算數之18%，占第一季預算分配數2,654億元之95%；公債及賒借收入之累計預算分配數2,240億元，已全數執行，整體歲入預算執行狀況尚稱良好（附表一、二）。

二、歲出執行狀況

 本年度總預算歲出1兆5,755億元，第一季累計執行數為3,774億元，達成本年度預算數之24%，占累計預算分配數5,080億元之74%，其中經常門為80%，資本門為35%。

 按執行機關別觀察，本次歲出預算執行數占累計預算分配數之執行率已達90%以上者，計有行政院主計處、行政院主計處電子處理資料中心、行政院公務人員住宅及福利委員會、行政院經濟建設委員會、中央選舉委員會、行政院大陸委員會、行政院公平交易委員會等七個機關，及行政院國家科學委員會、行政院勞工委員會、行政院衛生署等三個主管機關。

 執行率未達60%者，有行政院人事行政局（53%，係實際給付第一屆資深中央民代自願退職計畫金額較預估數為少所致）、公務人力發展中心（43%，係長、短期訓練輔導及研究班之講座鐘點費等尚待辦理核銷），行政院文化建設委員會（55%，係「文化發展業務計畫補助作業要點」須俟立法院核准頒訂後始可付款，影響預算執行期程），行政院原住民委員會（37%，係經濟與土地發展業務計畫補助各鄉鎮公所款項尚未請領所致）及主管機關國防部（58%，係一般軍事裝備採購及補給修護等計畫已陸續完成決標作業，俟廠商交貨及保養修護完成後始可驗收付款）、經濟部（50%，係南化水庫與高屏溪攔河堰聯通管路計畫應就用地之環境影響等重新評估，並須報經立法院審查同意後，始得動支，致執行落後）、交通部（39%，係計畫型補助款須經立法院審查同意後始能動支，影響執行進度）（附表三）。

參、特別預算執行狀況

九十年度仍未執行期滿之中央政府特別預算，計有國軍老舊眷村改建及採購戰機等二項特別預算，本年度可支用預算數為3,720億元，截至九十年三月底均無帳列執行數。其中採購戰機特別預算係以軍售、商購等途徑獲得武器，需依合約所定期程辦理結匯，若將已辦理結匯尚未獲得憑證結報者277億元列為支用數，占該特別預算分配數394億元之70 %；國軍老舊眷村改建特別預算累計分配數3,074億元，因經濟景氣不佳及須配合獎參辦法規劃配套處分土地，致眷村等國有土地標售未臻理想，影響歲出預算之執行，本季無執行進度（附表四）。

肆、附屬單位預算執行狀況

一、營業部分

 營業盈餘部分：本年度國營事業機構（含附屬單位預算之分預算）計40單位，其稅前純益預算數為2,017億元。截至九十年三月底止，累計稅前純益實際數為556億元，較累計預算分配數385億元增加171億元（或44％）（附表五）。

 盈虧事業分析：至九十年三月底止，國營事業稅前純益呈盈餘者有28單位，其中以中央銀行盈餘173億元、台灣省菸酒公賣局141億元億元及中華電信公司116億元為最高；處於虧損者有11單位，以台灣鐵路管理局虧絀21億元、中國造船公司8億元、台灣汽車客運公司7億元、唐榮鐵工廠公司6億元較高；勞工保險局之收支餘絀悉數轉入勞保責任準備，無稅前純益列數。

 固定資產投資計畫部分：九十年度國營事業編列固定資產投資2,759億元，連同以前年度保留數450億元及行政院核准先行辦理再補辦預算數2億元，可支用預算數合共3,211億元。截至九十年三月底止累計執行數為450億元，占累計預算分配數427億元之105%，執行情行良好（附表六）。

二、非營業部分

 作業賸餘部分：本年度非營業基金95單位，其賸餘預算數為511億元，截至九十年三月底止累計實際賸餘219億元，較累計預算分配數147億元增加72億元（或49%），主要係各校務基金之建教合作收入增加43億元，及農業綜合基金短絀較預算數減少23億元所致（附表七）。

 固定資產投資計畫部分：本年度非營業基金固定資產投資計畫預算數819億元，連同以前年度保留數202億元及行政院核准先行辦理補辦預算數2億元，本年度可支用預算數合計為1,023億元。截至九十年三月底止，累計執行數為215億元，占累計預算分配數200億元之107％，執行情形尚佳（附表八）。