中華民國九十三年十一月

九十三年度中央政府預算截至

第三季執行情形書面報告

行政院主計處編製

壹、前言

依預算法第六十一條規定，各機關執行歲出分配預算，應按月或分期實施計畫之完成進度與經費支用之實際狀況逐級考核之，並由中央主計機關將重要事項考核報告送立法院備查。本處爰就本（九十三）年度中央政府預算（含總預算、特別預算、附屬單位預算）截至第三季（七月至九月）之執行情形，提出書面報告於  大院。

貳、總預算執行狀況

九十三年度中央政府總預算（含追加）歲入為1兆3,495億元，歲出為1兆5,973億元，歲入歲出差短2,478億元，連同債務還本561億元，尚須融資調度數為3,039億元，以發行公債及賒借2,650億元及移用以前年度歲計賸餘389億元彌補平衡，經執行結果：

一、歲入部分

本年度總預算（含追加）歲入1兆3,495億元，截至第三季累計執行數為1兆0,489億元，達成本年度預算數之78%，占累計預算分配數1兆0,142億元之103%（附表一），主要係稅課收入超收335億元所致。

二、歲出部分

（一）本年度總預算（含追加）歲出1兆5,973億元，截至第三季累計執行數為1兆1,447億元，達成本年度預算數之72%，占累計預算分配數1兆2,315億元之93%，其中經常門為94%，資本門為90%。（附表二）。

（二）按執行機關別觀察，由於預算分配之落實執行，截至本年度第三季歲出預算執行數占累計預算分配數之比率已達90%以上者，計有行政院主計處、主計處電子處理資料中心、公務人員住宅及福利委員會、經濟建設委員會、青年輔導委員會及所屬、檔案管理局、大陸委員會、公平交易委員會、公共工程委員會及福建省政府等十個機關，以及內政部、財政部、教育部、法務部、經濟部、蒙藏委員會、國軍退除役官兵輔導委員會、國家科學委員會、原子能委員會、農業委員會、勞工委員會、衛生署、海岸巡防署及監察院等十四個主管機關。

三、債務舉借及償還部分

截至九十三年第三季債務舉借發行數2,100億元，折價實收數2,083億元，占預算數2,650億元之79%，債務償還數183億元，占預算數561億元之33%。

參、特別預算執行狀況

九十三年度尚在執行期間之中央政府特別預算，計有「國軍老舊眷村改建」、「嚴重急性呼吸道症候群防治及紓困」、「基隆河整體治理計畫（前期計畫）」及甫於本年度九月通過之「擴大公共建設投資計畫」等四項，截至九十三年第三季執行情形如下（附表三）：

- 國軍老舊眷村改建特別預算本年度歲出可支用預算數為4,888億元，累計執行數685億元，占累計分配數877億元之78%，占可支用預算數僅達14%，主要係因景氣不佳土地處分困難，加以改建基地多未完工，無法騰空眷村土地辦理標售，致該特別預算執行進度落後，刻正以增加標售次數、加強文宣、放寬土地讓售規定、推動輔導眷戶領款遷購國宅及市場成屋等方案，積極改善執行成效。

- 基隆河整體治理計畫（前期計畫）特別預算本年度歲出可支用預算數為271億元，累計執行數145億元，占累計分配數209億元之69%，占可支用預算數54%，主要係地方政府尚未完成用地取得、漁會尚未提出漁業權補償費發放清冊及工程因變更設計、追加環境景觀與受天候影響等，致影響計畫進度，已洽請相關單位趕辦中。

- 嚴重急性呼吸道症候群防治及紓困特別預算本年度歲出可支用預算數為500億元，累計執行數217億元，占累計分配數250億元之87%，占可支用預算數43%，隨著疫情已獲控制，相關經費除上一波疫情須繼續辦理事項及預防未來疫情發生所須繼續辦理事項部分外，專案控留247億元，以促使防疫經費支用之實質效能有效發揮。

- 擴大公共建設投資計畫特別預算本年度歲出預算數為365億元，累計執行數152億元，占累計分配數171億元之89%，占可支用預算數42%，主要係補助台北及高雄市政府辦理捷運工程等計畫經費。

肆、附屬單位預算執行狀況

九十三年度附屬單位預算（含營業及非營業部分）之執行分析如下：

一、營業基金部分

（一）損益部分：九十三年度預算國營事業機構計29單位（含附屬單位預算26單位及分預算3單位），其稅前純益預算數為2,107億元。截至九十三年第三季稅前純益實際數為2,766億元，較累計預算分配數1,596億元，增加1,170億元（或73％）（附表四）。

（二）盈虧事業分析：截至九十三年第三季國營事業機構稅前純益呈盈餘者有22單位，其中以中央銀行盈餘1,737億元為最高；處於虧損者有5單位，以臺灣鐵路管理局虧損60億元為最高；另中央存款保險公司依存款保險條例規定，所有盈餘應悉數提列存款保險理賠準備金，勞工保險局之收支結餘悉數轉入勞保責任準備，其稅前純益均無列數。

（三）固定資產投資計畫部分：九十三年度國營事業機構編列固定資產投資預算數1,705億元，連同以前年度保留數103億元及奉准先行辦理數8億元，可支用預算數合共1,816億元。截至九十三年第三季累計執行數為1,034億元，占累計預算分配數1,097億元之94%（附表五）。

二、營業基金以外之其他特種基金部分

（一）餘絀部分：九十三年度營業基金以外之其他特種基金計96單位，包括作業基金76單位（其中國立大學校院校務基金53單位於附表六內以彙總列數表達）、債務基金1單位、特別收入基金18單位及資本計畫基金1單位，其預算賸餘數為386億元。截至九十三年第三季累計賸餘實際數722億元，較累計預算分配數734億元，減少12億元，主要係行政院開發基金事業投資收入較預計減少413億元所致（附表六）。

（二）固定資產投資計畫部分：九十三年度營業基金以外之其他特種基金固定資產投資計畫預算數588億元，連同以前年度保留數107億元及奉准先行辦理數102億元，可支用預算數合共797億元。截至九十三年第三季累計執行數為373億元，占累計預算分配數457億元之82％，主要係部分基金工程進度落後，及設備購案於下半年始陸續執行所致，其後續進度仍有待持續追蹤並加強執行（附表七）。