中央政府

易淹水地區水患治理計畫第3期特別決算

總　說　明

壹、計畫實施概況

為針對淹水情形嚴重且治理進度落後之縣市管河川、區域排水及事業性海堤、農田排水與雨水下水道及相關水土保持等進行有系統性的治理，本院依據「水患治理特別條例」規定編列本特別預算，辦理易淹水地區水患治理相關計畫，實施期程自100年度至102年度，茲將各項計畫實施概況分述如下：

一、下水道管理業務

雨水下水道計畫：本計畫係辦理易淹水地區雨水下水道之規劃、設計、用地取得及工程建設等。截至本年度止，已完成下水道建設長度約1萬7,300公尺、1座抽水站機組增設工程、興建1座抽水站及1座滯洪池工程等項。

二、河川排水及事業海堤改善

（一）縣市管河川治理計畫：本計畫係辦理易淹水地區縣市管河川水系之規劃檢討、設計、用地取得及工程建設等。截至本年度止，已完成太麻里溪水系及太平溪水系治理工程等項。

（二）縣市管區域排水治理計畫：本計畫係辦理易淹水地區縣市管區域排水系統之規劃檢討、設計、用地取得及工程建設等。截至本年度止，已完成三姓溪及後龍地區排水系統等項。

（三）縣市管事業海堤改善計畫：本計畫係辦理易淹水地區縣市管事業海堤

之設計及工程建設等。截至本年度止，已完成好美里及東石海埔地海堤整建等項。

三、地質調查及資料庫建置計畫

本計畫係辦理易淹水地區上游集水區地質、山崩土石流、水文地質等評估調查及資料庫建置等。截至本年度止，已完成曾文溪等16個主要流域總面積約1萬9,490平方公里範圍流域地質圖及說明書，重大事件山崩、土石流潛勢分析與7,237筆現地地質調查資料，並完成山坡產砂量推估及水文地質參數特性調查分析等項。

四、農業發展

（一）農田排水計畫：本計畫係辦理易淹水地區各農田水利會所轄涉及縣市管河川水系、區域排水系統之農田排水改善工程等。截至本年度止，已完成苗栗縣公館等83件農田排水改善工程，另屏東縣牛稠溪、鳳鳴排水系統等21件跨年度工程，預計於103年6月底前完成，計畫完成後將可減少重要農業高淹水潛勢地區之水患問題。

（二）水土保持計畫：本計畫係辦理易淹水地區水土保持處理之工程建設等。截至本年度止，已完成土石流防治工程145件，崩塌地處理57件及野溪治理工程109件等，經採滾動式檢討後，增辦新生災害治理工程686件，計畫完成後將可減輕下游河道淤積情況，增加集水區水源涵養能力，進而降低洪峰流量，減緩下游地區淹水時間。

（三）治山防洪計畫：本計畫係辦理原住民鄉鎮、重大土石災害區及其相關影響範圍治山防洪之工程建設等。治山防洪規劃係將全國49個主集水區整併成19個分區，分區辦理上游集水區整體調查規劃、集水區環境綜合保育規劃，及集水區綜合規劃管理工作等，截至本年度止，已完成土石流防治工程105件、崩塌地處理51件及坡面沖蝕控制工程53件等項。

貳、預算執行概況

中央政府易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算編列歲出預算數404億5,500萬元，全數以舉借債務因應。本特別預算執行期間為100年度至102年度，有關收支執行情形說明如下：

一、歲入部分

本特別預算未編列歲入預算數，惟因廠商逾期完工違約金、疏濬工程土石出售等，產生預算外罰款及賠償收入、財產收入等計3億6,112萬元。

二、歲出部分

本特別預算歲出預算數404億5,500萬元，執行結果，歲出實現數326億1,901萬元，轉入下年度之應付數28億4,477萬元，保留數21億6,181萬元，決算數合共376億 2,559萬元，較預算數節減28億2,941萬元。茲將執行情形分項說明如下：

（一）雨水下水道預算數13億6,000萬元，執行結果，歲出實現數12億3,255萬元，轉入下年度之應付數7,740萬元，保留數1,044萬元，決算數合共13億2,039萬元，較預算數節減3,961萬元。

（二）縣市管河川治理預算數22億1,798萬元，執行結果，歲出實現數16億 6,124萬元，轉入下年度之應付數2,344萬元，保留數321萬元，決算數合共16億8,789萬元，較預算數節減5億3,009萬元。

（三）縣市管區域排水治理預算數272億172萬元，執行結果，歲出實現數209億5,908萬元，轉入下年度之應付數24億6,396萬元，保留數16億6,323萬元，決算數合共250億8,627萬元，較預算數節減21億1,545萬元。

（四）縣市管事業海堤改善預算數2億3,800萬元，執行結果，歲出實現數1億8,362萬元，轉入下年度之應付數2,282萬元，保留數446萬元，決算數合共2億1,090萬元，較預算數節減2,710萬元。

(五) 地質調查及資料庫建置預算數3億1,230萬元，執行結果，歲出決算數3億567萬元(全數為實現數)，較預算數節減663萬元。

（六）農田排水預算數22億4,000萬元，執行結果，歲出實現數17億6,231萬元，轉入下年度之應付數1億4,434萬元，保留數2億5,492萬元，決算數合共21億6,157萬元，較預算數節減7,843萬元。

（七）水土保持預算數23億9,000萬元，執行結果，歲出實現數22億2,614萬元，轉入下年度之應付數4,303萬元，保留數1億439萬元，決算數合共23億7,356萬元，較預算數節減1,644萬元。

（八）治山防洪預算數44億9,500萬元，執行結果，歲出實現數42億8,840萬元，轉入下年度之應付數6,978萬元，保留數1億2,116萬元，決算數合共44億7,934萬元，較預算數節減1,566萬元。

三、融資調度部分

本特別預算執行結果，歲入決算數3億6,112萬元，歲出決算數376億2,559萬元，歲入歲出差短372億6,447萬元，經以舉借債務因應，其中舉借債務實現數334億3,735萬元，轉入下年度之保留數38億2,712萬元，舉借債務決算數合共372億6,447萬元，較預算數404億5,500萬元，計減少31億9,053萬元。