中央政府

流域綜合治理計畫第1期特別決算

總　說　明

壹、計畫實施概況

為解決易淹水地區水患問題，本院依據「水患治理特別條例」規定，分期編列中央政府易淹水地區水患治理計畫第1、2、3期特別預算辦理水患治理計畫，實施期程為95年度至102年度，鑒於上開水患治理計畫於102年底屆期，加上102年8月及9月間因康芮颱風及其引進之西南氣流於中南部造成淹水災情，各直轄市、縣（市）政府殷切期盼中央能持續辦理後續治水工作，本院爰成立水患治理專案小組，檢討過去治水執行成效，依據「流域綜合治理特別條例」規定編列本特別預算，從「國土防災」、「綜合治水」、「立體防洪」、「流域治理」等面向，持續辦理相關計畫以達防患於未然之目標，實施期程自103年度至104年度，茲將各項計畫實施概況分述如下：

一、辦理河川及區域排水改善

本計畫係辦理直轄市、縣（市）管河川及區域排水規劃、治理及應急工程等。截至本（104）年度止，已辦理「冬山河排水系統」等48個水系之縣（市）管河川、區域排水相關排水路及抽水站等改善工程49件，「美福地區排水系統」等委託技術服務案與科技防災及避災措施等非工程措施56件，補助20個地方政府辦理縣（市）管河川、區域排水改善等應急工程、用地徵收及縣道橋梁改建等145件。

二、辦理雨水下水道管理業務

本計畫係辦理雨水下水道規劃及治理、海綿城市等創新作為及都市排水資產管理等。截至本年度止，已辦理雨水下水道系統重新檢討規劃29件，雨水下水道普查及地理資訊圖資之建置，以及雨水下水道治理工程115件，其中32件已完工，完成下水道建設長度約2萬7千餘公尺，並辦理都市計畫區雨水抽水站管理平台及延壽健檢計畫等。

三、辦理農田、水產養殖排水治理

（一）農田排水計畫：本計畫係辦理農田水利會所轄涉及直轄市與縣（市）管河川水系、區域排水系統之農田排水規劃及治理等。截至本年度止，已完成農田排水治理工程28件，設施區域及農田排水瓶頸改善工程6件，辦理排水路長度約32.5公里、排水構造物26座，可降低40平方公里重要農業高淹水潛勢地區之水患問題，另針對地層下陷較為嚴重之雲林及彰化地區，完成農業水井調查約10萬口，並建立GIS圖資等。

（二）水產養殖排水計畫：本計畫係辦理養殖漁業生產區及魚塭集中區內水產養殖排水系統改善等。截至本年度止，養殖區排水路及瓶頸段改善工程已開工施作7件，已辦理8,500公頃養殖區範圍初步調查及地方溝通工作，及4萬5,000公尺排水路測量，另完成公告「魚塭加高塭堤補助要點」等規定，及辦理7場次養殖漁業生產區防洪教育宣導等。

四、辦理上游坡地水土保持及治山防洪治理

（一）上游坡地水土保持及治山防洪計畫：本計畫係辦理上游坡地水土保持與治山防洪治理，及推動治山防洪分級制度等。截至本年度止，已完成洪患治理工程610件，控制土砂340萬立方公尺，已辦理易淹水地區上游坡地及原住民地區之土石流防治工程207件，已處理崩塌地148件及野溪治理255件等。

（二）國有林治理計畫：本計畫係辦理國有林班地與集水區規劃及治理等。截至本年度止，已辦理原住民地區重大土石災害區域治山防洪工程74件，完成崩塌地處理51.1公頃及控制土砂量133.7萬立方公尺等。

（三）輔導設置農業產銷設施及分散產區計畫：本計畫係輔導蔬菜等重要農糧作物產區設置產銷設施及分散產區等。截至本年度止，已完成輔導三星鄉、西螺鎮、二崙鄉、新港鄉及梓官區等設置蔬菜產區生產及減災設施（備）32公頃。

貳、預算執行概況

中央政府流域綜合治理計畫第1期特別預算編列歲出預算數126億4,900萬元，全數以舉借債務因應。本特別預算執行期間為103年度至104年度，有關收支執行情形說明如下：

一、歲入部分

本特別預算未編列歲入預算數，惟因廠商逾期完工或違約收繳之賠償收入，以及排水工程廢棄土石出售等收入計2,462萬元。

二、歲出部分

本特別預算歲出預算數126億4,900萬元，執行結果，歲出實現數91億7,479萬元，轉入下年度之應付數13億9,869萬元，保留數16億878萬元，決算數合共121億8,226萬元，較預算數節減4億6,674萬元。茲將執行情形分項說明如下：

（一）雨水下水道預算數20億8,000萬元，執行結果，歲出實現數8億6,700萬元，轉入下年度之應付數3億7,217萬元，保留數6億1,263萬元，決算數合共18億5,180萬元，較預算數節減2億2,820萬元。

（二）河川區域排水管理及治理預算數58億3,500萬元，執行結果，歲出實現數47億7,910萬元，轉入下年度之應付數8億2,607萬元，保留數1億2,499萬元，決算數合共57億3,016萬元，較預算數節減1億484萬元。

（三）農田排水預算數4億1,500萬元，執行結果，歲出實現數2億8,170萬元，轉入下年度之應付數5,474萬元，保留數7,290萬元，決算數合共4億934萬元，較預算數節減566萬元。

（四）設施區域及農田排水瓶頸改善預算數1億1,300萬元，執行結果，歲出實現數6,926萬元，轉入下年度之應付數897萬元，保留數1,827萬元，決算數合共9,650萬元，較預算數節減1,650萬元。

（五）國有林治理預算數8億元，執行結果，歲出實現數7億8,213萬元，轉入下年度之應付數670萬元，保留數568萬元，決算數合共7億9,451萬元，較預算數節減549萬元。

（六）上游坡地水土保持及治山防洪預算數28億元，執行結果，歲出實現數23億4,064萬元，轉入下年度之應付數1億2,472萬元，保留數3億2,131萬元，決算數合共27億8,667萬元，較預算數節減1,333萬元。

（七）水產養殖排水預算數4億7,600萬元，執行結果，歲出實現數2,714萬元，轉入下年度之應付數397萬元，保留數3億8,889萬元，決算數合共4億2,000萬元，較預算數節減5,600萬元。

（八）輔導設置農業產銷設施及分散產區預算數1億3,000萬元，執行結果，歲出實現數2,782萬元，轉入下年度之應付數135萬元，保留數6,411萬元，決算數合共9,328萬元，較預算數節減3,672萬元。

三、融資調度部分

本特別預算執行結果，歲入決算數2,462萬元，歲出決算數121億8,226萬元，歲入歲出差短121億5,764萬元，經以舉借債務因應，其中舉借債務實現數84億元，轉入下年度之保留數37億5,764萬元，舉借債務決算數合共121億5,764萬元，較預算數126億4,900萬元，計減少4億9,136萬元。