中央政府

流域綜合治理計畫第3期特別決算

總　說　明

壹、重要施政計畫執行成果之說明

鑑於「易淹水地區水患治理計畫」於102年底屆期，惟各級地方政府期盼中央能持續辦理後續治水工作，本院爰成立水患治理專案小組，檢討過去治水執行成效，並從「國土防災」、「綜合治水」、「立體防洪」、「流域治理」等面向，研擬治理策略，推動各項水患治理相關工程及配套措施，依據「流域綜合治理特別條例」分期編列流域綜合治理計畫特別預算，其中流域綜合治理計畫第1期及第2期特別預算業於103年度至106年度執行完竣，並辦理決算；為持續辦理流域整體治理計畫，編具流域綜合治理計畫第3期特別預算，實施期程自107年度至108年度。茲將重要計畫執行成果分述如下：

一、辦理雨水下水道管理業務

本計畫係為因應氣候變遷，辦理雨水下水道系統重新檢討規劃，導入「出流管制」、「低衝擊開發」及「海綿城市」等概念，以「滯洪」、「減洪」及「分洪」等方式為主軸，強化改善都市計畫區之防洪及排水。截至本（108）年度止，已辦理雨水下水道工程（含滯洪池工程及用地取得）101件，其中76件已完工；完成下水道建設長度約56.9公里，並辦理「雨水下水道普查及空間資料庫建置規劃應用地理圖資建置工作」等。

二、辦理河川及區域排水改善

本計畫係辦理直轄市、縣（市）管河川及區域排水規劃、治理及應急工程等。截至本年度止，已辦理逕流分擔與出流管制執行機制之規劃與科技防災及避災措施等非工程措施64件，美福地區排水系統等78個水系之縣（市）管河川、區域排水相關排水路及抽水站等改善工程243件，補助相關機關及地方政府辦理縣（市）管河川、區域排水改善應急工程及橋梁改建等258件。

三、辦理農田、水產養殖排水治理

（一）農田排水計畫：本計畫為降低重要農業高淹水潛勢地區之水患問題，辦理農田水利會所轄涉及直轄市與縣（市）管河川水系、區域排水系統之農田排水規劃及治理等。截至本年度止，已完成農田排水治理工程37件，設施區域及農田排水瓶頸改善工程5件。

（二）水產養殖排水計畫：本計畫係辦理養殖漁業生產區及魚塭集中區內水產養殖排水改善等。截至本年度止，已完成防洪排水及銜接排水治理、海水引水設施興設改善工程15件、魚塭堤加高33處、循環水設施7處、移動式抽水機採購9組及養殖區排水路清淤工作46處，另推動養殖區漁業自主防災宣導工作等。

四、辦理上游坡地水土保持及治山防洪治理

（一）國有林治理計畫：本計畫係辦理國有林崩塌地處理及野溪整治等。截至本年度止，已完成原住民地區重大土石災害區域治山防洪工程45件，處理崩塌地30.3公頃及控制土砂下移量104.6萬立方公尺等。

（二）上游坡地水土保持及治山防洪計畫：本計畫係辦理上游坡地水土保持與治山防洪治理等。截至本年度止，已完成易淹水地區上游坡地及原住民地區之治山防洪工程496件。

（三）輔導設置農業產銷設施及分散產區計畫：本計畫係輔導蔬菜等重要農糧作物產區設置溫網室生產及減災設施（備）等。截至本年度止，已完成輔導三星鄉等14處蔬菜產區設置溫網室生產及減災設施（備）147公頃（含產區調整112公頃）。

貳、預算執行概況

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算編列歲入預算數130億9,700萬元，歲出預算數234億7,800萬元，歲入歲出差短103億8,100萬元，全數以舉借債務因應。本特別預算執行期間為107年度至108年度，有關收支執行情形說明如下：

一、歲入部分

本特別預算歲入預算數130億9,700萬元，執行結果，歲入決算數133億491萬元（全數為實現數），較預算數增加2億791萬元，主要係廠商逾期完工或違約收繳之賠償收入及工程土石標售收入等增加所致。

二、歲出部分

本特別預算歲出預算數234億7,800萬元，執行結果，歲出實現數175億1,916萬元，轉入下年度之應付數42億282萬元，保留數12億6,173萬元，決算數合共229億8,371萬元，較預算數節減4億9,429萬元。茲將執行情形分項說明如下：

- 雨水下水道預算數35億元，執行結果，歲出實現數24億7,986萬元，轉入下年度之應付數3億6,665萬元，保留數5億5,220萬元，決算數合共33億9,871萬元，較預算數節減1億129萬元。

- 河川區域排水管理及治理預算數151億元，執行結果，歲出實現數107億6,950萬元，轉入下年度之應付數36億669萬元，保留數4億2,986萬元，決算數合共148億605萬元，較預算數節減2億9,395萬元。

- 農田排水預算數3億9,290萬元，執行結果，歲出決算數3億7,704萬元（全數為實現數），較預算數節減1,586萬元。

- 設施區域及農田排水瓶頸改善預算數7,600萬元，執行結果，歲出決算數7,045萬元（全數為實現數），較預算數節減555萬元。

- 國有林治理預算數5億8,980萬元，執行結果，歲出實現數5億5,064萬元，轉入下年度之應付數371萬元，保留數835萬元，決算數合共5億6,270萬元，較預算數節減2,710萬元。

- 上游坡地水土保持及治山防洪預算數27億8,200萬元，執行結果，歲出實現數23億8,399萬元，轉入下年度之應付數1億8,120萬元，保留數2億1,287萬元，決算數合共27億7,806萬元，較預算數節減394萬元。

- 水產養殖排水預算數8億3,970萬元，執行結果，歲出實現數7億2,871萬元，轉入下年度之應付數4,257萬元，保留數4,609萬元，決算數合共8億1,737萬元，較預算數節減2,233萬元。

- 輔導設置農業產銷設施及分散產區預算數1億9,760萬元，執行結果，歲出實現數1億5,897萬元，轉入下年度之應付數200萬元，保留數1,236萬元，決算數合共1億7,333萬元，較預算數節減2,427萬元。

三、融資調度部分

本特別預算執行結果，歲入決算數133億491萬元，歲出決算數229億8,371萬元，歲入歲出差短96億7,880萬元，經以舉借債務因應，其中舉借債務實現數27億元，轉入下年度之保留數69億7,880萬元，舉借債務決算數合共96億7,880萬元，較預算數103億8,100萬元，計減少7億220萬元。